PodoCare

Sistema de Gestión Clínica para Consultas de Podología

Informe de Avance del Proyecto APT

Fase 2 · Desarrollo del Proyecto

| Asignatura | Capstone (PTY4614) · Portafolio de Título |
| --- | --- |
| Carrera / Sede | Ingeniería en Informática · Duoc UC, Sede Plaza Vespucio |
| Integrantes | Marcelo Ignacio Caballero Olave Emily Catalina Vera Gutiérrez Martin Antonio Maldonado Astudillo |
| Período informado | 3 de septiembre al 14 de octubre de 2026 (cinco sprints) |
| Fecha de entrega | 14 de octubre de 2026 |
| Aplicación en producción | https://podocare-six.vercel.app |
| Repositorio | https://github.com/MarceloCaballeroo/CAPSTONE |
| Tablero Jira | https://duoc-capstone-podocare.atlassian.net (proyecto PODOCARE) |

# Índice

Índice	2

Resumen	3

Abstract	3

1. Introducción y objetivos	4

1.1 Avance por objetivo específico	4

2. Metodología	4

3. Desarrollo de ingeniería	5

3.1 Arquitectura	5

3.2 Modelo de datos y seguridad	6

3.3 Seguridad y cumplimiento normativo	7

3.4 Módulos funcionales	7

3.5 Mapa clínico del pie	7

3.6 Diseño de interfaz (UI/UX)	8

3.7 Pruebas y calidad	8

4. Monitoreo del plan, dificultades y ajustes	8

4.1 Plan de trabajo actualizado	8

4.2 Facilitadores y dificultades	9

4.3 Retroalimentación recibida y ajustes	10

5. Evidencias de avance	10

6. Indicadores de calidad de la carrera	10

7. Riesgos, limitaciones y próximos pasos	11

8. Conclusiones del equipo	11

9. Individual conclusions and reflections	12

Marcelo Caballero Olave	12

Martin Maldonado Astudillo	12

Emily Vera Gutiérrez	12

10. Referencias	12

Anexo A. Aportes por integrante	14

Anexo B. Registro de Jira (proyecto PODOCARE, 14-10-2026)	14

Anexo C. Despliegues recientes en Vercel (producción)	16

# Resumen

PodoCare es una plataforma web de gestión clínica para consultas de podología independiente en Chile. Digitaliza la ficha del paciente, organiza la agenda de citas y aplica la estratificación de riesgo IWGDF, resguardando los datos de salud conforme a la Ley N.° 19.628. Este informe cubre desde el 3 de septiembre hasta el 14 de octubre de 2026 (cinco sprints). A esa fecha, el sistema está desplegado en producción e incluye autenticación con verificación en dos pasos, registro de pacientes con consentimiento informado, ficha clínica, agenda con bloqueo de doble reserva, mapa clínico del pie (modelo 3D, vista plantar y mapa de uñas), motor de riesgo IWGDF y una bitácora de auditoría inmutable. La base de datos tiene 12 tablas con seguridad a nivel de fila (23 políticas). Jira registra 55 elementos, de los cuales 31 están finalizados (17 de 22 historias de usuario). Queda pendiente conectar el formulario de atención al motor de riesgo, cargar y medir fotografías de heridas, y ejecutar la batería de pruebas manuales de autenticación.

Palabras clave: podología, ficha clínica electrónica, Scrum, Next.js, Supabase, seguridad a nivel de fila, IWGDF.

# Abstract

PodoCare is a web-based clinical management platform for independent podiatry practices in Chile. It digitizes the patient record, schedules appointments and applies IWGDF risk stratification, while protecting sensitive health data in line with Chilean Law No. 19.628. This report covers September 3 to October 14, 2026 (five sprints). At the cut-off date the system is deployed in production and includes authentication with two-step verification, patient registration with informed consent, clinical records, an appointment calendar that prevents double booking, a clinical foot map (3D model, plantar view and toenail map), an IWGDF risk engine and an immutable audit log. The database has 12 tables protected by row-level security (23 policies). Jira tracks 55 items, 31 of them finished (17 of 22 user stories). Pending work includes connecting the clinical encounter form to the risk engine, wound photo upload and measurement, and the manual authentication test battery.

Keywords: podiatry, electronic health record, Scrum, Next.js, Supabase, row-level security, IWGDF.

# 1. Introducción y objetivos

En Chile, entre el 60 % y el 70 % de las consultas de podología independiente continúan registrando sus fichas en papel o planillas. Esa práctica pierde trazabilidad en tratamientos de largo plazo (pie de riesgo, onicocriptosis) y expone al profesional ante la Ley N.° 19.628, pues los datos de salud son datos sensibles. PodoCare responde con un sistema que trata la seguridad como parte del diseño y no como un añadido.

Objetivo general: desarrollar una plataforma web de gestión clínica para consultas de podología independiente que digitalice la ficha clínica, automatice el agendamiento y garantice el cumplimiento de la Ley N.° 19.628.

## 1.1 Avance por objetivo específico

| Objetivo específico | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Levantar requerimientos funcionales y no funcionales con el cliente real | Parcial | Retroalimentación del cliente incorporada (mapa de plantas y uñas, lenguaje clínico). El levantamiento formal (PODOCARE-33) sigue pendiente. |
| Diseñar el modelo de datos relacional y las políticas RLS | Logrado | 12 tablas, 17 claves foráneas, 23 políticas RLS (Supabase) y diagrama ER en README y dbdiagram.io. |
| Desarrollar autenticación, ficha clínica, agenda y bitácora de auditoría | Logrado | Módulos en producción; 10 triggers de auditoría y bitácora append-only. Pruebas manuales de autenticación pendientes. |
| Registrar atenciones con codificación CIE-10 | Parcial | Catálogo CIE-10 local (17 códigos), tabla de atenciones y motor IWGDF listos; falta el formulario de atención en la interfaz. |
| Validar el sistema con pruebas funcionales y de usabilidad con el usuario final | En curso | 13 pruebas automáticas aprobadas; validación de usabilidad con el podólogo prevista para el próximo sprint. |

# 2. Metodología

Se aplica Scrum con Jira (proyecto PODOCARE) como herramienta de gestión. El backlog se organiza en 11 épicas, 22 historias de usuario y 22 subtareas, con responsable por elemento y puntos de historia. El trabajo se ejecutó en cinco sprints semanales:

| Sprint | Fechas (2026) | Puntos | Foco del sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 3 sep – 10 sep | 23 | Requerimientos, ambiente Scrum, arquitectura, integraciones, modelo de datos y repositorios |
| Sprint 2 | 11 sep – 18 sep | 25 | Mockups y su aprobación, entornos Supabase y Vercel, creación de la BD y políticas de seguridad |
| Sprint 3 | 21 sep – 28 sep | 27 | Consentimiento informado, ficha clínica, componentes base UI, layout y auditoría de contraste |
| Sprint 4 | 29 sep – 6 oct | 24 | Autenticación: iniciar sesión, registro, recuperación de contraseña y cierre de sesión |
| Sprint 5 | 7 oct – 14 oct | 21 | Agendamiento de citas para un paciente existente |

Prácticas de ingeniería que sostienen la metodología:

- Flujo con ramas y pull requests: ramas de funcionalidad (feature/frontend-architecture, feat/agentes-copilot, feat/rediseno-ui-configuracion) integradas a main mediante PR; 9 merges en el historial.

- Integración continua en GitHub Actions: lint, compilación de Next.js y construcción de la imagen Docker en cada push y pull request.

- Migraciones SQL versionadas y validadas en una transacción de prueba que se revierte antes de aplicarlas a producción.

- Verificación antes de cada entrega: 13 pruebas unitarias (node:test), comprobación de tipos con TypeScript y ESLint sin errores.

- Despliegue continuo en Vercel desde main; cada commit genera un despliegue verificable.

- Reglas de equipo en AGENTS.md: RLS no negociable, lógica clínica en una única fuente (src/lib/clinical-rules.ts), validación con zod y sin secretos en el repositorio.

Las ceremonias (planificación, daily asincrónico, revisión y retrospectiva) se realizaron de forma breve. El registro escrito de las retrospectivas es un aspecto por mejorar y está considerado en la Sección 7.

# 3. Desarrollo de ingeniería

## 3.1 Arquitectura

| Capa | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Presentación | Next.js 16 (App Router), React 19, Tailwind CSS 4, three.js | Interfaz del profesional; visor 3D del pie; layout responsivo y accesible. |
| Lógica de aplicación | Server Actions, zod 4, src/lib/clinical-rules.ts | Validación de entradas, reglas IWGDF y derivación en el servidor. |
| Acceso y sesión | src/proxy.ts, @supabase/ssr, TOTP (MFA) | Protección de rutas, refresco de sesión y segundo factor. |
| Datos y seguridad | Supabase: PostgreSQL 17, Auth, RLS, triggers | Multi-tenant por organización, auditoría y restricciones de integridad. |
| Infraestructura | Vercel, Docker, GitHub Actions | Despliegue en producción, contenedor portable e integración continua. |

El flujo completo y los diagramas de arquitectura y de entidad-relación están en el README del repositorio.

## 3.2 Modelo de datos y seguridad

El esquema fue normalizado y se encuentra aplicado en producción (Supabase, PostgreSQL 17). Los datos cargados son ficticios y se regeneran con una función de datos de demostración; no hay información real de pacientes.

| Tabla | Filas | RLS | Políticas | Triggers | Propósito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| organizacion | 3 | Sí | 1 | 1 | Tenant: nombre, plan, jornada y duración de cita |
| usuario | 6 | Sí | 2 | 1 | Perfil y rol (admin/profesional) por organización |
| paciente | 60 | Sí | 3 | 1 | Datos personales, previsión y consentimiento; RUT único por organización |
| ficha_clinica | 60 | Sí | 3 | 1 | Ficha 1:1 con el paciente |
| ficha_antecedente | 143 | Sí | 1 | 1 | Antecedentes normalizados por tipo |
| cita | 149 | Sí | 1 | 2 | Agenda; exclusión de solapes por profesional |
| atencion | 105 | Sí | 4 | 1 | Atención con CIE-10 y nivel de riesgo IWGDF |
| derivacion | 23 | Sí | 1 | 1 | Derivaciones abiertas a partir de la atención |
| hallazgo_clinico | 93 | Sí | 2 | 1 | Mapa del pie (3D, planta y uñas); inmutable y con correcciones |
| imagen_clinica | 0 | Sí | 3 | 1 | Fotografías y área de herida (sin carga en la interfaz aún) |
| catalogo_cie10 | 17 | Sí | 1 | 0 | Catálogo local de diagnósticos podológicos |
| log_auditoria | 894 | Sí | 1 | 1 | Bitácora append-only sin datos personales |

Resumen técnico: 12 tablas, 107 columnas, 17 claves foráneas, 21 restricciones CHECK, 4 UNIQUE y 1 restricción de exclusión (cita_sin_solape) que impide dos citas solapadas por profesional; 23 políticas RLS; 12 triggers (10 de auditoría, 1 que vuelve inmutable la bitácora y 1 que calcula el fin de cada cita) y 12 funciones, 8 de ellas SECURITY DEFINER.

## 3.3 Seguridad y cumplimiento normativo

- Aislamiento multi-tenant: toda tabla clínica filtra por organizacion_id mediante la función private.es_miembro_de_organizacion.

- Bitácora de auditoría append-only: los triggers registran cambios en 10 tablas sin guardar datos personales; UPDATE y DELETE sobre la bitácora están bloqueados por trigger. Registra 894 eventos.

- Hallazgos clínicos inmutables: una corrección crea un nuevo registro que referencia al original, de modo que el historial no se pierde.

- Verificación en dos pasos (TOTP) y bloqueo de rutas hasta completar el segundo factor.

- Validación del RUT chileno (dígito verificador) en la aplicación y en la base de datos; restricciones CHECK en coordenadas, dolor, lado del pie y jornada.

- Asesor de seguridad de Supabase: 0 errores y 2 tipos de aviso documentados: 5 funciones SECURITY DEFINER invocables por usuarios autenticados (intencional: onboarding y administración, con verificación interna de rol) y protección contra contraseñas filtradas, a activar en el panel de Auth.

## 3.4 Módulos funcionales

| Módulo | Ruta | Historias Jira | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación (inicio, registro, recuperación, cierre, 2FA) | /login, /register, /recover-password | PODOCARE-12 a 15 | En producción; pruebas manuales pendientes |
| Resumen clínico diario | /dashboard | EP-02, EP-06 | En producción |
| Pacientes y ficha clínica con consentimiento | /patients, /patients/[id] | PODOCARE-46, 47, 48, 49 | En producción; consentimiento en revisión |
| Agenda con bloqueo de doble reserva | /agenda | PODOCARE-54, 56, 57 | En producción; criterio de aceptación por validar |
| Mapa clínico del pie (3D, plantas, uñas) | /patients/[id] | EP-02, EP-09 | En producción |
| Configuración (perfil, seguridad, equipo, agenda, actividad) | /configuracion | EP-04, EP-08 | En producción |
| Atención con motor IWGDF y derivación | — | EP-05, EP-06 | Lógica y tablas listas; falta formulario en la interfaz |
| Medición de heridas y fotografías | — | EP-07 | Tabla lista; sin carga en la interfaz |

## 3.5 Mapa clínico del pie

El mapa clínico permite registrar hallazgos con ubicación, dolor y afección. A partir de la retroalimentación del cliente se agregaron dos perspectivas sobre el modelo 3D anatómico:

- Plantas: vista plantar fija de ambos pies, con zonas teñidas (dedos, cabezas metatarsianas, mediopié y arco, talón) y leyenda; sólo muestra las marcas de la planta.

- Uñas: mapa dorsal de los diez dedos y detalle por uña con cinco zonas (distal, medial, lámina, lateral y proximal) y afecciones sugeridas por zona. Se priorizó porque las afecciones ungueales son el motivo de consulta más frecuente en podología en Chile, según lo indicado por el cliente.

- Los hallazgos de uñas se guardan en la misma tabla (modelo_version = unas-v1) con validación de coordenadas en el servidor; no requirió cambios de esquema.

Las listas de afecciones y la orientación plantar deben ser validadas por el podólogo del cliente en el próximo sprint.

## 3.6 Diseño de interfaz (UI/UX)

Los mockups de Resumen, Pacientes y Agenda se elaboraron con Google Stitch y fueron aprobados por el equipo. La interfaz implementada conserva la paleta original y adopta lenguaje clínico familiar para el profesional (por ejemplo, «Seguimiento prioritario», «Control vencido» y grupos de riesgo IWGDF).

Figura 1. Mockups aprobados en Stitch: Resumen, Pacientes y Agenda (evidencia E1).

## 3.7 Pruebas y calidad

| Prueba | Alcance | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Unitarias (node:test) | Reglas IWGDF y derivación, validación de agenda, geometría de uñas y validación de configuración | 13 de 13 aprobadas |
| Tipos (tsc --noEmit) | Todo el código TypeScript | 0 errores |
| Linter (ESLint) | Todo el código fuente | 0 errores |
| Compilación (next build) | Aplicación completa, también en CI | Exitosa |
| Asesor de seguridad Supabase | RLS, funciones y Auth | 0 errores, 6 avisos documentados |
| Escritura de prueba en auditoría | Trigger de auditoría genera su fila | Verificada |
| Manual de autenticación | PODOCARE-19, 23, 25, 27, 30, 31 | Pendiente |

# 4. Monitoreo del plan, dificultades y ajustes

## 4.1 Plan de trabajo actualizado

| Actividad (Jira) | Responsable | Estado | Ajuste u observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente Scrum (PODOCARE-35) y requerimientos (33) | E. Vera | En curso | Ambiente operativo; falta formalizar requerimientos. |
| Arquitectura (36) | M. Maldonado | Completado | Aplicada en el proyecto. |
| Modelo de datos y BD (37, 43) | M. Caballero | Completado | Normalización aplicada en producción el 14-10. |
| Repositorio, Supabase y Vercel (38, 41, 42) | M. Caballero / M. Maldonado | Completado | Despliegues READY y sin errores. |
| Políticas RLS y auditoría (44, EP-04) | M. Caballero | Completado | Triggers en 10 tablas; bitácora append-only. |
| Autenticación (EP-01) | Todo el equipo | En curso | 4 historias finalizadas; pruebas manuales pendientes. |
| Pacientes, ficha y consentimiento (46–49) | M. Caballero | En curso | Consentimiento en revisión. |
| Agendamiento (54, 56, 57, 58) | Todo el equipo | En curso | Duración y bloqueo de doble reserva; falta validar criterio. |
| Componentes base y layout (50, 51) | M. Maldonado | Completado | — |
| Mockups (40, 45) y auditoría de contraste (52) | M. Maldonado / E. Vera | Mockups completados | Mockups elaborados con Google Stitch y aprobados por el equipo (E1). Auditoría de contraste y responsive pendiente (52). |
| Atención IWGDF, derivación y heridas (EP-05, 06, 07) | E. Vera / M. Caballero | En curso | Motor y tablas listos; falta formulario y carga de fotos. |
| Integraciones externas (39) | M. Maldonado | Reemplazada | Catálogo CIE-10 local en lugar de API externa. |

## 4.2 Facilitadores y dificultades

Facilitadores

- El stack Next.js + Supabase entregó autenticación y seguridad a nivel de base de datos sin construirlas desde cero.

- Vercel y GitHub Actions automatizaron el despliegue y la verificación.

- Las migraciones versionadas dan trazabilidad de cada cambio de esquema.

- Contar con un cliente real permitió priorizar qué datos son críticos en una ficha podológica.

Dificultades y acciones

| Dificultad | Acción tomada o planificada |
| --- | --- |
| Pruebas manuales de autenticación sin ejecutar (PODOCARE-19, 23, 25, 27, 30, 31; hay una subtarea duplicada). | Ejecutar la batería en Vercel, adjuntar evidencia en Jira y eliminar la subtarea duplicada antes de cerrar EP-01. |
| Diferencias entre el modelo documentado y la base real (CIE-10, antecedentes, RUT, agenda). | Migración de normalización aplicada en producción y model.md actualizado. |
| La auditoría cubría una tabla y permitía inserciones directas. | Triggers en 10 tablas, escritura directa cerrada y UPDATE/DELETE bloqueados. |
| Aportes concentrados en una cuenta de Git: por practicidad, parte del trabajo del equipo se subió con la cuenta de un integrante. | Desde el 14-10-2026 cada integrante hace commit con su propia cuenta; las tareas pendientes se asignan por integrante. |
| Tiempo y organización personales limitados. | Estructurar las tareas pendientes en Jira con responsable y fecha. |

## 4.3 Retroalimentación recibida y ajustes

| Fuente | Retroalimentación | Ajuste realizado |
| --- | --- | --- |
| Cliente (consulta podológica) | Interfaz más amigable y con lenguaje comprensible para el podólogo. | Rediseño de Resumen, Pacientes y Agenda con lenguaje clínico y los colores originales. |
| Cliente (consulta podológica) | Vista sencilla de las plantas de los pies. | Perspectiva Plantas con zonas teñidas y leyenda. |
| Cliente (consulta podológica) | Perspectiva de uñas, motivo de consulta más frecuente en Chile. | Mapa de uñas por zonas con afecciones sugeridas. |
| Equipo (monitoreo) | Seguridad dispersa en la capa de aplicación. | Seguridad crítica trasladada a RLS y triggers de PostgreSQL. |
| Equipo (monitoreo) | Gestión Scrum y diseño UI/UX mezclados en el backlog. | Épicas transversales EP-10 y EP-11. |
| Docente (evaluación formativa 2.3) | [Completar con la retroalimentación escrita del docente al recibir la evaluación formativa] | [Completar] |

# 5. Evidencias de avance

| Código | Evidencia | Fuente | Qué demuestra |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Mockups aprobados (Stitch) | Evidencias_Fase2/E1_Mockups_Stitch.png | Diseño de Resumen, Pacientes y Agenda previo a la interfaz final. |
| E2 | Backlog Jira exportado (55 elementos) | Evidencias_Fase2.xlsx, hoja Jira | Aplicación de Scrum, responsables y estados. |
| E3 | Sprints y puntos de historia | Fase 1/Evidencias Grupales/Sprints; hoja Sprints | Planificación e iteraciones de 3 sep a 14 oct. |
| E4 | Aportes por integrante (Git y Jira) | Evidencias_Fase2.xlsx, hoja Aportes | Participación individual en repositorio y tablero. |
| E5 | Esquema, RLS, triggers y asesor de seguridad | Evidencias_Fase2.xlsx, hojas Supabase | Modelo de datos implementado y protegido. |
| E6 | Despliegues en Vercel | Evidencias_Fase2.xlsx, hoja Despliegues | Producción estable: 10 despliegues READY. |
| E7 | Pruebas y calidad | Evidencias_Fase2.xlsx, hoja Calidad | 13/13 pruebas, tsc y ESLint sin errores. |
| E8 | Repositorio y README | github.com/MarceloCaballeroo/CAPSTONE | Código, historial, diagramas y documentación. |
| E9 | Diagrama de base de datos | dbdiagram.io/e/6acbfbae50a8c6fc362654ba/6acbfbe427cfb7f1bcd84faf | Modelo normalizado. |

# 6. Indicadores de calidad de la carrera

| Indicador | Evidencia | Nivel |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | 13 pruebas unitarias sobre reglas clínicas, agenda, uñas y configuración; casos manuales de autenticación en Jira; validación de migraciones en transacción revertida. | Cumple |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | 13/13 aprobadas, tsc y ESLint sin errores, asesor de seguridad y escritura de prueba en auditoría. Batería manual de autenticación pendiente; CI no ejecuta las pruebas unitarias. | Parcial |
| 1.3 Desarrolla mejoras según resultados | Cierre de inserciones directas en auditoría, normalización del esquema, rediseño de UI y mapa de plantas y uñas por retroalimentación. | Cumple |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | Backlog de 55 elementos, 5 sprints (120 puntos), roles y carta Gantt de Fase 1. | Cumple |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | Monitoreo del plan, registro de dificultades, ajustes y depuración del tablero. | Cumple |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Modelo relacional normalizado (ER en README y dbdiagram.io). | Cumple |
| 3.2 Implementa modelos de datos | 12 tablas, 17 FK, 21 CHECK, 23 políticas RLS y 12 triggers en producción. | Cumple |
| 4.1 Construye la solución | Aplicación Next.js con 70 archivos en src/ (unas 4.700 líneas de TypeScript) y módulos operativos. | Cumple |
| 4.2 Integra componentes | Next.js + Supabase Auth/DB + Vercel + Docker + GitHub Actions. | Cumple |
| 4.3 Implanta la solución | Producción en Vercel con 10 despliegues recientes en estado READY. | Cumple |

# 7. Riesgos, limitaciones y próximos pasos

| Tema | Situación | Acción prevista |
| --- | --- | --- |
| Equidad de aportes en el repositorio | Commits sin merges: M. Caballero 29, M. Maldonado 7, E. Vera 2. Parte del trabajo del equipo se subió con una sola cuenta por practicidad. | Desde el 14-10-2026 cada integrante usa su propia cuenta de GitHub; repartir EP-07, pruebas manuales y documentación. |
| Validación de atención | guardarAtencion carece de validación con zod y de formulario en la interfaz. | Agregar esquema zod y formulario en el próximo sprint. |
| Pruebas en CI | El pipeline ejecuta lint, build y Docker, pero no las pruebas unitarias. | Incorporar node --test al flujo de CI. |
| Dependencias | Dependabot reporta 3 vulnerabilidades (1 crítica). | Actualizar dependencias y reevaluar. |
| Validación clínica | Afecciones de uñas y orientación plantar no validadas por el podólogo. | Sesión de validación con el cliente. |
| Documentación Scrum | Retrospectivas y daily sin registro escrito en Fase 2. | Completar hoja de ceremonias en cada sprint. |

# 8. Conclusiones del equipo

PodoCare pasó de la definición a un sistema desplegado y verificable en seis semanas de trabajo. Se cumplieron los objetivos de diseño del modelo de datos, seguridad por diseño y operación de los módulos de autenticación, pacientes, agenda y mapa clínico. El equipo ajustó su plan según dificultades reales (auditoría incompleta, diferencias entre modelo y base, trabajo concentrado) y retroalimentación del cliente. Los principales pendientes son la integración de la atención clínica con el motor IWGDF, la carga de fotografías y la validación con el usuario final. Mejorar la distribución del trabajo y el registro de ceremonias es la prioridad de gestión para la Fase 3.

# 9. Individual conclusions and reflections

Each team member writes their own conclusions and reflection in English (intermediate-high level), as required by the rubric. The evidence summary below can be used as a reference.

## Marcelo Caballero Olave

Jira: 10 finished items · Git: 29 commits, 9 pull-request merges

Conclusions

[To be written by the team member.]

Reflection

[To be written by the team member.]

## Martin Maldonado Astudillo

Jira: 9 finished items · Git: 7 commits

Conclusions

[To be written by the team member.]

Reflection

[To be written by the team member.]

## Emily Vera Gutiérrez

Jira: 3 finished items and owner of the 11 epics · Git: 2 commits (account bakemoNie)

Conclusions

[To be written by the team member.]

Reflection

[To be written by the team member.]

# 10. Referencias

Bus, S. A., Van Netten, J. J., Hinchliffe, R. J., et al. (2024). IWGDF guidance on the prevention of foot ulcers in at-risk patients with diabetes. Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 40(3), e3651.

Congreso Nacional de Chile. (1999). Ley N.° 19.628 sobre protección de la vida privada. Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile

Organización Panamericana de la Salud. (2008). Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, décima revisión (CIE-10).

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org

Supabase. (2026). Row Level Security. https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

Vercel. (2026). Next.js documentation: App Router. https://nextjs.org/docs

# Anexo A. Aportes por integrante

| Integrante | Commits | Merges de PR | Archivos tocados | Actividad | Ítems Jira finalizados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marcelo Caballero | 29 | 9 | 151 | 2026-08-20 a 2026-10-14 | 10 |
| Martin Maldonado | 7 | 0 | 17 | 2026-09-21 a 2026-10-14 | 9 |
| Emily Vera | 2 | 0 | 3 | 2026-09-21 a 2026-09-30 | 3 |
| Sin asignar | — | — | — | — | 9 |

La cuenta de GitHub bakemoNie corresponde a E. Vera. Por practicidad, parte del trabajo de los tres integrantes se subió con la cuenta de M. Caballero, por lo que los commits no reflejan por sí solos el aporte real; el tablero Jira complementa esa información. Desde el 14-10-2026 cada integrante usa su propia cuenta.

# Anexo B. Registro de Jira (proyecto PODOCARE, 14-10-2026)

| Clave | Tipo | Resumen | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PODOCARE-5 | Épica | EP-01 Autenticación | En revisión | Emily Vera |
| PODOCARE-6 | Épica | EP-02 Fichas clínicas | En curso | Emily Vera |
| PODOCARE-7 | Épica | EP-03 Agenda | En curso | Emily Vera |
| PODOCARE-8 | Épica | EP-04 Auditoría | En curso | Emily Vera |
| PODOCARE-9 | Épica | EP-05 Motor de Derivación | En curso | Emily Vera |
| PODOCARE-10 | Épica | EP-06 Riesgo IWGDF | En curso | Emily Vera |
| PODOCARE-11 | Épica | EP-07 Medición de heridas | Por hacer | Emily Vera |
| PODOCARE-32 | Épica | EP-08 Infraestructura y Arquitectura Base | En curso | Emily Vera |
| PODOCARE-55 | Épica | EP-09 Tratamiento de pacientes | En curso | Emily Vera |
| PODOCARE-60 | Épica | EP-10 Gestión Scrum | En curso | Emily Vera |
| PODOCARE-61 | Épica | EP-11 Desarrollo de UI/UX | En curso | Emily Vera |
| PODOCARE-12 | Historia | HU-01 Iniciar sesión | Finalizado | Martin Maldonado |
| PODOCARE-13 | Historia | HU-02 Registro de usuarios | Finalizado | Marcelo Caballero |
| PODOCARE-14 | Historia | HU-03 Recuperación de contraseña | Finalizado | Emily Vera |
| PODOCARE-15 | Historia | HU-04 Cerrar sesión | Finalizado | Martin Maldonado |
| PODOCARE-33 | Historia | Toma de requerimientos funcionales | Por hacer | Emily Vera |
| PODOCARE-35 | Historia | Creación del ambiente para SCRUM | Finalizado | Emily Vera |
| PODOCARE-36 | Historia | Planteamiento de arquitectura necesaria | Finalizado | Martin Maldonado |
| PODOCARE-37 | Historia | Modelamiento de base de datos | Finalizado | Marcelo Caballero |
| PODOCARE-38 | Historia | Configuración de repositorios de código | Finalizado | Marcelo Caballero |
| PODOCARE-39 | Historia | Análisis de integraciones externas | Por hacer | Martin Maldonado |
| PODOCARE-40 | Historia | Creación de mockups | Finalizado | Martin Maldonado |
| PODOCARE-41 | Historia | Configuración del entorno de Supabase | Finalizado | Marcelo Caballero |
| PODOCARE-42 | Historia | Creación del entorno en Vercel | Finalizado | Martin Maldonado |
| PODOCARE-43 | Historia | Creación de la base de datos | Finalizado | Marcelo Caballero |
| PODOCARE-44 | Historia | Implementación de políticas de seguridad | Finalizado | Marcelo Caballero |
| PODOCARE-45 | Historia | Aprobación de mockups | Finalizado | Emily Vera |
| PODOCARE-46 | Historia | Registrar el consentimiento informado del paciente de forma digital | En revisión | Marcelo Caballero |
| PODOCARE-48 | Historia | Crear la ficha clínica de un paciente nuevo | Finalizado | Marcelo Caballero |
| PODOCARE-50 | Historia | Construcción de componentes base UI | Finalizado | Martin Maldonado |
| PODOCARE-51 | Historia | Implementación del layout principal | Finalizado | Martin Maldonado |
| PODOCARE-52 | Historia | Auditoría de contraste y responsive | Por hacer | Emily Vera |
| PODOCARE-54 | Historia | Agendar una cita para un paciente existente | En revisión | Sin asignar |
| PODOCARE-4 | Subtarea | Subtarea 2.1 (sin descripción) | Por hacer | Sin asignar |
| PODOCARE-16 | Subtarea | Construir layout de login con Server Action Form | Finalizado | Martin Maldonado |
| PODOCARE-17 | Subtarea | Implementar Server Action para autenticar contra Supabase | Finalizado | Marcelo Caballero |
| PODOCARE-18 | Subtarea | Configurar middleware.ts para refresco de cookies | Finalizado | Marcelo Caballero |
| PODOCARE-19 | Subtarea | Ejecutar batería de pruebas en entorno Vercel | En curso | Emily Vera |
| PODOCARE-20 | Subtarea | Instalar y configurar @supabase/ssr para cookies en App Router | Finalizado | Sin asignar |
| PODOCARE-21 | Subtarea | Crear middleware para refrescar JWT y proteger rutas privadas | Finalizado | Sin asignar |
| PODOCARE-22 | Subtarea | Desarrollar componente LoginForm con useActionState | Finalizado | Sin asignar |
| PODOCARE-23 | Subtarea | Probar inicio de sesión exitoso y persistencia de cookie | Por hacer | Sin asignar |
| PODOCARE-24 | Subtarea | Implementar Server Action con signInWithPassword() | Finalizado | Sin asignar |
| PODOCARE-25 | Subtarea | Probar inicio de sesión exitoso y persistencia de cookie (duplicada) | Por hacer | Sin asignar |
| PODOCARE-26 | Subtarea | Acceder por URL a ruta protegida sin sesión y comprobar redirección | Finalizado | Sin asignar |
| PODOCARE-27 | Subtarea | Probar inicio de sesión con cuenta sin correo confirmado | Por hacer | Sin asignar |
| PODOCARE-28 | Subtarea | Incorporar botón de cierre de sesión en el layout del dashboard | Finalizado | Sin asignar |
| PODOCARE-29 | Subtarea | Crear Server Action de signOut con redirect a /login | Finalizado | Sin asignar |
| PODOCARE-30 | Subtarea | Cerrar sesión y comprobar eliminación de cookie | Por hacer | Sin asignar |
| PODOCARE-31 | Subtarea | Verificar acción «Atrás» del navegador tras cerrar sesión | Por hacer | Sin asignar |
| PODOCARE-47 | Subtarea | Añadir consentimiento al formulario de registrar paciente | Finalizado | Sin asignar |
| PODOCARE-49 | Subtarea | Crear formulario de registro de paciente según campos de la BD | Finalizado | Sin asignar |
| PODOCARE-56 | Subtarea | Server Action de creación de citas (fechas ISO 8601/UTC) | Finalizado | Marcelo Caballero |
| PODOCARE-57 | Subtarea | Implementar vista de agendamiento | Finalizado | Martin Maldonado |
| PODOCARE-58 | Subtarea | Validar historia de usuario según criterio de aceptación | Por hacer | Emily Vera |

# Anexo C. Despliegues recientes en Vercel (producción)

| Fecha | Rama | Commit | Cambio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-10-2026 | main | 2bc0dd5 | Supabase: auditoría completa, normalización real y agenda sin doble reserva | READY |
| 13-10-2026 | main | 7d0f9f5 | Supabase: auditoría completa, normalización real y agenda sin doble reserva | READY |
| 14-10-2026 | main | 0805f94 | Mapa clínico: modelo de pie anatómico foot-v2 con zonas | READY |
| 14-10-2026 | main | 28af71c | Mapa clínico: modelo de pie anatómico foot-v2 con zonas | READY |
| 14-10-2026 | feat/rediseno-ui-configuracion | 784e040 | Rediseño de Resumen, Pacientes y Agenda, y nueva sección Configuración | READY |
| 14-10-2026 | main | 8bf49e7 | Documentación: README con arquitectura y modelo de datos | READY |
| 14-10-2026 | main | 9d4f37a | Mapa clínico: vista plantar simplificada y mapa de uñas por zonas | READY |
| 14-10-2026 | main | 55bd885 | Actualización Guía Estudiante Fase 2 (informe final) | READY |
| 14-10-2026 | main | 070a913 | Actualización Guía Estudiante Fase 2 (desarrollo) | READY |
| 14-10-2026 | main | 6c664ad | Evidencia individual Fase 2 Martín Maldonado | READY |