|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido en lo esencial con los tiempos planificados. A la fecha, la aplicación está en producción en Vercel y tiene autenticación con 2FA, agenda, ficha clínica, visor 3D del pie y auditoría en 7 tablas. En Jira, 15 de las 22 historias de usuario están finalizadas. La excepción es el trabajo de UI/UX con mockups, que se retrasó respecto de lo planificado, y lo reprogramamos para el próximo sprint. Lo que facilitó el avance fue trabajar con Scrum en Jira, con integración continua (lint, compilación y Docker) y con revisión de cambios por pull request. Eso nos permitió detectar errores temprano. Lo que lo dificultó fue el diseño y la parte de negocio, sobre todo definir el modelo de ingresos y el flujo clínico. Lo resolvimos consultando a los docentes y usando agentes de IA especializados en negocio y diseño. Después contrastamos lo que nos entregaron con lo que hace la competencia.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Aplicamos tres pasos, en este orden: - Ideación: definir con claridad el problema y el alcance antes de construir. - Contraste: validar esas ideas con docentes, con la competencia (otros software para podólogos) y con fuentes técnicas como IWGDF, la Ley 19.628 y la documentación de Next.js y Supabase. - Ajuste del plan: cuando algo no cuadraba, lo registramos como ajuste con su justificación, por ejemplo al normalizar la base de datos el 14 de octubre.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluo nuestro trabajo como bueno, con margen de mejora. Destacamos la constancia: hemos avanzado de forma sostenida en el producto, no solo en la documentación. Además, la aplicación ya está desplegada y puede probarse en una etapa alfa. Para mejorar: - Pruebas: es nuestra competencia más débil. Hoy tenemos 4 archivos con node:test, y falta ampliar la cobertura y ejecutar las pruebas manuales. - Validación con el cliente: probar con un podólogo real y registrar su retroalimentación. - Pulido final: conectar el motor clínico al formulario y mejorar la interfaz.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud son las evidencias. El producto ya está en producción y se puede probar en etapa alfa, pero no tenemos claro qué evidencia concreta se espera para validarlo. Quisiéramos preguntarle al docente: - ¿Sirve como evidencia de pruebas una sesión alfa con el cliente, con registro de lo que encontró? - ¿Basta con capturas de Jira, commits y la aplicación en producción, o necesita otro formato? - Dado que dos integrantes tienen menos aportes en el repositorio, ¿cómo deben evidenciar su trabajo en documentación y gestión?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Hasta ahora hemos repartido las tareas según el tiempo disponible de cada integrante, porque varios trabajamos y no todos podemos dedicar las mismas horas. Esto dejó una distribución desigual de la carga técnica y de lo que se ve en el repositorio. Proponemos redistribuir así: - Emily: pruebas de aceptación con el cliente, documentación en el repositorio y el tablero Jira. - Martin: pruebas automatizadas y manuales de la API, y conexión del motor IWGDF con el formulario. - Marcelo: UI/UX con los mockups y la seguridad. Además, le pasaría a los otros dos tareas pequeñas de código para que suban ellos sus cambios con pull requests.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluo que el trabajo en grupo con un 7 en comunicación. Mantenemos flujos de trabajo ordenados, y como aspectos positivos destacamos la comunicación constante y que cada uno asumió un área de especialidad. A mejorar: las áreas están muy separadas. Emily lleva negocio y gestión, Martin API y backend, y Marcelo frontend y seguridad. Por eso casi todo el código del repositorio lo sube una sola persona, y eso no refleja el aporte real del equipo. Para corregirlo, cada integrante subirá sus aportes al repositorio mediante ramas y pull requests, incluyendo documentación, pruebas y cambios menores de código. Dos cosas que conviene resolver antes de entregar, porque la rúbrica pondera el aporte de cada integrante.