}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

# ÍNDICE

ÍNDICE	2

A. PARTE I	3

1. Antecedentes Personales	3

2. Descripción Proyecto APT	4

3. Fundamentación Proyecto APT	5

B. PARTE II	6

4. Objetivos	6

5. Metodología	7

Descripción de la Metodología	7

6. Evidencias	8

7. Plan de Trabajo	8

Plan de Trabajo Proyecto APT	8

8. Carta Gantt	10

# PARTE I

## 1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Marcelo Ignacio Caballero Olave |
| --- | --- |
| Rut | 19904114-2 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Plaza Vespucio |

| Nombre estudiante | Emily Catalina Vera Gutierrez |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Plaza Vespucio |

| Nombre estudiante | Martin Antonio Maldonado Astudilo |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Plaza Vespucio |

## 2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | PodoCare — Sistema de Gestión Clínica para Consultas de Podología. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software / Ingeniería de Software: análisis y diseño de sistemas, desarrollo de aplicaciones web, administración de bases de datos y seguridad de la información |
| Competencias | - Analizar requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema de información. - Diseñar y modelar bases de datos relacionales aplicando buenas prácticas de seguridad. - Desarrollar aplicaciones web full-stack utilizando frameworks y arquitecturas modernas. - Aplicar metodologías ágiles de gestión de proyectos de software. - Incorporar criterios de seguridad de la información y cumplimiento normativo en el diseño de sistemas. |

## 3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Todo proyecto, ya sea una innovación, producto, servicio, etc., pretende dar Se estima que entre el 60% y el 70% de las consultas de podología independiente en Chile —principalmente negocios unipersonales o equipos de 1 a 2 profesionales— continúan operando mediante fichas en papel o planillas Excel. Esta práctica informal expone a los profesionales a una doble vulnerabilidad: la pérdida de trazabilidad en tratamientos de largo plazo (como el control de pie de riesgo u onicocriptosis) y un riesgo legal ante la Ley N.° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, dado que los datos de salud constituyen datos sensibles. Este proyecto se sitúa en el contexto de una consulta de podología real en la Región Metropolitana, que actualmente gestiona su información clínica de forma manual. La problemática impacta directamente a los profesionales de podología (riesgo legal y operacional) y a sus pacientes (menor calidad de seguimiento clínico). Elegimos este tema porque combina un problema real y validado con un cliente concreto, con la posibilidad de aplicar competencias centrales de la carrera —desarrollo web, bases de datos y seguridad— en un caso con impacto social directo en el ámbito de la salud. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca desarrollar una plataforma web de gestión clínica para consultas de podología, que permita digitalizar la ficha clínica del paciente, gestionar la agenda de citas y registrar el historial de atenciones de forma estructurada. Se abordará mediante el desarrollo de un sistema con arquitectura Next.js (App Router) y Supabase (PostgreSQL, autenticación, almacenamiento), incorporando políticas de seguridad a nivel de fila (RLS) y una bitácora de auditoría de accesos, en cumplimiento con la Ley N.° 19.628 de Protección de Datos Personales. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere levantar y analizar requerimientos, diseñar un modelo de datos relacional seguro, desarrollar una aplicación web completa (frontend y backend) y aplicar principios de seguridad de la información. Las competencias de análisis de sistemas y administración de bases de datos son indispensables para estructurar correctamente la ficha clínica y las relaciones entre pacientes, atenciones y profesionales; la competencia de seguridad es clave para implementar RLS y la bitácora de auditoría que exige el cumplimiento normativo del sector salud. |
| Relación con los intereses profesionales | El equipo tiene interés profesional en el desarrollo de software con foco en seguridad y en soluciones cloud, área en la que ya cuenta con experiencia y certificaciones (AWS Cloud Practitioner, liderazgo de comunidades cloud/ciberseguridad). Este proyecto permite aplicar ese interés en un caso concreto: construir un sistema que no trate la seguridad y el cumplimiento normativo como un añadido, sino como parte del diseño desde el inicio. Contribuye a nuestro desarrollo profesional al enfrentarnos a un problema real de un cliente, reforzando competencias de desarrollo full-stack y de arquitectura segura de sistemas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible considerando lo siguiente: (1) Duración del semestre: el cronograma se ajusta a las tres fases del Portafolio de Título (Fase 1: definición, Fase 2: desarrollo, Fase 3: cierre y entrega). (2) Horas asignadas a la asignatura: el equipo cuenta con 4 integrantes, lo que permite distribuir la carga de trabajo entre desarrollo, base de datos, seguridad y documentación. (3) Materiales requeridos: equipos propios del equipo, y herramientas con plan gratuito suficiente para el alcance del proyecto (Supabase, Vercel, GitHub, Docker). (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: se cuenta con un profesional de podología real dispuesto a validar requerimientos y probar el sistema, y el equipo ya posee experiencia previa con el stack tecnológico elegido. (5) Factores externos que podrían dificultar su desarrollo: la disponibilidad limitada del cliente real para reuniones de validación, que se mitigará mediante reuniones breves y asincrónicas; y la coordinación de tiempos entre los integrantes del equipo, que se abordará con sprints cortos y reuniones de seguimiento semanales. |

# PARTE II

## 4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web de gestión clínica para consultas de podología independiente que permita digitalizar la ficha clínica, automatizar el agendamiento y garantizar el cumplimiento de la Ley N.° 19.628 de Protección de Datos Personales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema junto al cliente real. - Diseñar el modelo de datos relacional y las políticas de seguridad a nivel de fila (RLS) para la ficha clínica. - Desarrollar los módulos de autenticación, ficha clínica, agenda de citas y bitácora de auditoría. - Implementar el registro estructurado de atenciones utilizando codificación estándar de diagnósticos (CIE-10). - Validar el sistema mediante pruebas funcionales y de usabilidad con el usuario final. |

## 5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

### Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará utilizando la metodología ágil Scrum, organizada en sprints de 2 semanas, lo que permite entregar incrementos funcionales validables por el cliente en cada iteración y ajustar el alcance clínico según su retroalimentación. Roles y responsabilidades del equipo: - Martin Maldonado: desarrollo frontend (Next.js) y control de calidad. - Marcelo Caballero: integración con Supabase (Auth, Storage) y despliegue. - Emily Vera: gestión del backlog, documentación y coordinación con el cliente real. Ceremonias Scrum: planificación de sprint, daily stand-up breve (asincrónico vía chat de equipo), revisión de sprint con el cliente y retrospectiva al cierre de cada iteración.

## 6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Requerimientos | Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, modelo de datos y arquitectura del sistema. | Permite validar que el diseño responde a la problemática identificada antes de iniciar el desarrollo. |
| Avance | Prototipo Funcional (Sprint 1-2) | Módulos de autenticación y ficha clínica implementados y desplegados en ambiente de pruebas. | Evidencia el avance del desarrollo y permite retroalimentación temprana del cliente. |
| Final | Sistema Funcional Completo | Plataforma web con los módulos de ficha clínica, agenda, bitácora de auditoría y RLS operativos, desplegada. | Da cuenta del cumplimiento del objetivo general del proyecto. |
| Final | Informe Final y Presentación | Documento que consolida el desarrollo, resultados y aprendizajes del proyecto, junto a la presentación final. | Comunica formalmente los resultados y el aporte de valor del proyecto. |

## 7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| ### Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y diseño | Levantamiento de requerimientos | Reunión con el cliente real (podólogo) para definir alcance y requerimientos. | Laptop, formulario de entrevista | 2 semanas | Emily Vera | Disponibilidad limitada del cliente |
| Administración de bases de datos | Diseño del modelo de datos y RLS | Modelar entidades clínicas y definir políticas de seguridad a nivel de fila. | Supabase (plan gratuito), diagramador | 2 semanas | Marcelo Caballero | Curva de aprendizaje de RLS |
| Desarrollo de software | Desarrollo módulo de autenticación y agenda | Implementar login, roles y agendamiento de citas. | Next.js, Supabase Auth | 3 semanas | Martin Maldonado | Ninguno relevante |
| Desarrollo de software | Desarrollo módulo de ficha clínica | Implementar CRUD de ficha clínica y registro de atenciones. | Next.js, Supabase (DB, Storage) | 3 semanas | Martin Maldonado | Complejidad del modelo clínico |
| Seguridad de la información | Implementación de bitácora de auditoría | Desarrollar triggers y vista de auditoría de accesos a fichas. | PostgreSQL (triggers) | 2 semanas | Marcelo Caballero | Ninguno relevante |
| Integración y despliegue | Despliegue del sistema | Configurar despliegue en Vercel y variables de entorno de Supabase. | Vercel (plan gratuito), Docker | 1 semana | Marcelo Caballero | Configuración de entorno de producción |
| Gestión de proyectos | Pruebas y validación con el cliente | Ejecutar pruebas funcionales y de usabilidad con el usuario final. | Sistema desplegado, pauta de pruebas | 2 semanas | Emily Vera | Disponibilidad del cliente para pruebas |
| Comunicación | Elaboración de informe final y presentación | Consolidar documentación y preparar la defensa del proyecto. | Plantilla institucional | 2 semanas | Emily Vera | Coordinación de tiempos del equipo |

## 8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos y RLS |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo autenticación y agenda |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo ficha clínica |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación bitácora de auditoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y validación con el cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Informe final y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |